# SCHEMA DI CONTRATTO

Fornitura di Kit di estensione Krios e Glacios, Upgrade Glacios con la nuova Falcon 4, aggiunta della Falcon 4 sul microscopio Krios, Elsa Gatan Cryo Holder e Gatan pumping station e Spectra 300, inclusi i servizi di installazione e manutenzione

CIG 82832008DF

# Tra

Fondazione Human Technopole (in seguito per brevità indicata anche “HT”), codice fiscale n 97821360159, con sede legale in Milano, Via Cristina Belgioioso snc, CAP 20157, in persona del Direttore, Prof. Iain William Mattaj, nato a St Andrews (UK), il 05/10/1952, che dichiara di agire esclusivamente nell’interesse di HT

# e

Società FEI Italia Srl (in seguito per brevità indicato anche “Fornitore”), codice fiscale 11944100152 partita IVA 11944100152, con sede legale in Milano, Viale Monte Nero 84, CAP 20123, in persona di Alberto Tinti, nato a Bologna (BO) il 19/04/1965 nella sua qualità di Rappresentante Legale;

nel seguito congiuntamente “Parti”,

# Premesso che:

- Il Responsabile del Procedimento è il Prof. Iain William Mattaj;

- con Determina del 7.06.2019 è stata indetta l’indagine di mercato ai sensi dell’art.66 del D.Lgs. n. 50/2016 denominata “Indagine di mercato per la fornitura di un sistema a quattro strumenti di microscopia criogenetica per la realizzazione di workflow Cryo-ET e SPA;

- nessun operatore economico ha risposto alla consultazione preliminare di mercato indetta da HT;

- con dichiarazione di unicità Prot. n. 473/19 del 27 giugno 2019 è stata attestata la presenza di un unico operatore di mercato in grado di eseguire la fornitura indicata in premessa;

- con Determina del 28.06.2019 è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 co.2, lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016, con invito all’unico operatore economico in grado di offrire la fornitura;

  - con Determina prot. HT del 28.06.2019, il RUP ha disposto l’aggiudicazione della Fornitura alla società FEI Italia S.r.l. per l’importo di € 8.900.000,00;

# considerato che

  - successivamente alla definizione di dettaglio delle attività riguardanti la Facility di Biologia Strutturale è emersa l’esigenza anche dell’acquisizione di:

    - n.1 Kit di estensione del PC remoto del Krios G4 fino a 300 metri

    - n.1 Kit di stensione del PC remoto del Glacios fino a 300 metri

    - n.1 Upgrade sul Glacios, della Falcon 3EC, con la nuova Falcon 4

    - Aggiunta della Falcon 4 sul Microscopio Krios G4

    - PREF 72 su Falcon 4

    - n.1 ELSA Gatan cryo Holder + Gatan pumping station

    - n.1 Spectra 300 per RT Tomography

  - gli acquisti sopra elencati risultano complementari alla fornitura dei quattro microscopi citati in premessa;

  - l’unica società in grado di fornire il suindicato “sistema di microscopia (workflow)” è Thermo Fischer Scientific, per mezzo di FEI Italia S.r.l.;

  - Con Determina 1882930 del 28.04.2020 il RUP ha disposto l’aggiudicazione della Fornitura alla società FEI Italia Srl per un importo massimo di 2.700.000,00 euro al netto dell’IVA;

  - che il Fornitore risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

  - è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 D.lgs. 159/2011 così come emendato dal

D.L. 218/2012;

che il Fornitore  ha  presentato  la  garanzia fideiussoria n. 	prevista all'art. 103 del D.Lgs.



/00), rilasciata da 	valida fino al giorno

50/2016 e s.m.i., per l'importo di euro

di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque non oltre 12 mesi dalla data di

ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato, allorché sarà automaticamente svincolata,

estinguendosi ogni effetto.

# Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

- PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti allegati, richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

# NORME REGOLATRICI

L’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate:

- dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui i Fornitori dichiarano di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

# OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

HT affida al Fornitore, che accetta, quanto in premessa, consistente nella fornitura, l’installazione, la messa in funzione, collaudo ed esecuzione del training e manutenzione per:

  - Kit di estensione del PC remoto del Krios G4 fino a 300 metri

  - Kit di stensione del PC remoto del Glacios fino a 300 metri

  - Upgrade sul Glacios, della Falcon 3EC, con la nuova Falcon 4

  - Aggiunta della Falcon 4 sul Microscopio Krios G4

  - PREF 72 su Falcon 4

  - ELSA Gatan Cryo Holder + Gatan pumping station

  - Spectra 300 per RT Tomography

Tutto come dettaglio esplicitato nell’offerta tecnica presentata dal Fornitore, incluse le caratteristiche tecniche e funzionali.

La Fornitura s'intende nuova di fabbrica, esente da vizi e perfettamente funzionante. Il Fornitore si obbliga ad adempiere a tutti gli oneri particolari indicati nella documentazione relativa alla procedura. La Fornitura sarà consegnata presso Human Technopole, via Cristina Belgioioso, 171, Milano, secondo le modalità dettagliate

in apposito documento definito in accordo tra le parti nella fase di esecuzione del contratto.

Nei locali che verranno indicati dalla Fondazione avverrà la successiva installazione messa in funzione e collaudo, a cura del Fornitore.

I locali ove la Fornitura sarà installata, così come le vie di accesso, sono a conoscenza del Fornitore grazie all’analisi della documentazione messa a disposizione dalla Fondazione e il Fornitore ne ha verificato la piena idoneità all’installazione.

Il Fornitore si impegna comunque, in accordo con HT, ad effettuare il sopralluogo appena i locali in cui la Fornitura verrà installata saranno accessibili. La data di tale sopralluogo verrà comunicata da HT almeno 7 giorni prima rispetto alla data stabilita.

Gli oneri per la sicurezza a carico del fornitore sono stati stimati per un valore pari a Euro 2.319,75 (duemilatrecentodiciannove/75) in quanto gli adempimenti connessi alle fasi di consegna e installazione comportano “interferenza” tra il personale di HT e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell’installazione daranno luogo a opportuna valutazione dei rischi d’interferenza.

Il Fornitore garantisce che la fornitura sia esente da qualsiasi difetto per quanto riguarda la progettazione, il materiale, l’esecuzione, la lavorazione ed il processo, sia idonea allo scopo per cui è prevista, nonché perfettamente funzionante, 12 mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura medesima (art. 10), i tempi di intervento in periodo di garanzia non potranno essere inferiori a quelli previsti dal pacchetto “Preferred 72”, così come presentato in sede di Offerta.

Per un periodo di mesi 36 mesi decorrenti dalla data di scadenza della garanzia definita al precedente capoverso, il Fornitore si obbliga inoltre ad applicare le tempistiche di intervento di assistenza e di manutenzione previsto dal pacchetto “Preferred 72”, così come presentato in sede di Offerta.

Fondazione Human Technopole, per facilitare le operazioni di manutenzione e assistenza in garanzia, potrà mettere a disposizione del Fornitore gli spazi per ospitare le risorse del Fornitore dedicate a tale servizio, quandanche le stesse non fossero integralmente dedicate al supporto di HT, ma dalla cui presenza la Fondazione riceverebbe un vantaggio in termini di rapidità di intervento e puntualità del presidio.

I termini e le tempistiche indicate nel documento sopra citato tengono conto e includono altresì i tempi necessari per l’approvvigionamento da parte del tecnico del Fornitore dei relativi pezzi di ricambio necessari alla riparazione. Qualora non sia in grado di risolvere la problematica tramite l’intervento per la riparazione

della componente, il Fornitore provvederà a sua cura e spese, nonché negli stessi termini di cui sopra, alla sostituzione ex novo della parte oggetto dell’intervento.

# DURATA

Il Fornitore si obbliga a:

- per i punti dal 3.1 al 3.6 a completare la consegna, l’installazione, la messa in funzione e il collaudo entro e non oltre le tempistiche indicate nel Piano di installazione del contratto relativo alla Fornitura di un sistema a 4 strumenti di criomicroscopia elettronica per la realizzazione di work-flow Cryo-ET e SPA siglato in data 26.09.2019 (001/2019) e nel successivo addendum del 23.06.2020;

- per il punto 3.7 entro il 31.05.2021 completare la consegna, l’installazione, la messa in funzione e il collaudo entro il 31 Luglio 2021, così come indicato dall’Offerta del Fornitore, in assenza di accordi diversi tra le parti che ne definiscano una data successiva;

- per i servizi di garanzia, assistenza e manutenzione si fa riferimento al paragrafo precedente (art 3).

# VARIAZIONI DELLA FORNITURA

HT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza della Fornitura, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall’Offerta o concordati tra le parti.

# OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a eseguire la Fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia. Il Fornitore si obbliga altresì a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art. 15 del presente contratto e il Fornitore non potrà avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti di HT, assumendosene ogni eventuale alea. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da HT. Il Fornitore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione a HT di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il

corrispettivo di cui all’art. 15 del presente contratto, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e gli adempimenti

occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: all’imballaggio, al trasporto, allo stoccaggio, al montaggio, all'installazione, nonché alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’installazione ed alla verifica di conformità, oltre allo sgombero e asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.

# TERMINI DI CONSEGNA - PENALI

Il fornitore si obbliga a:

- per i punti dal 3.1 al 3.6 completare la consegna, l’installazione, la messa in funzione e il collaudo entro e non oltre le tempistiche indicate nel Piano di installazione del contratto relativo alla Fornitura di un sistema a 4 strumenti di criomicroscopia elettronica per la realizzazione di work-flow Cryo-ET e SPA siglato in data 26.09.2019 (001/2019) e nel successivo addendum del 23.06.2020;

- .HT potrà procedere ad effettuare un sopralluogo presso lo stabilimento o gli stabilimenti di produzione per verificare il perfetto funzionamento della fornitura, in contraddittorio con il fornitore, in assenza di diversi accordi tra le parti;

- per il punto 3.7 entro il 31.05.2021 completare la consegna, l’installazione, la messa in funzione e il

collaudo non oltre il 31 Luglio 2021, o così come indicato dall’Offerta del Fornitore, in assenza di accordi diversi tra le parti che ne definiscano una data successiva. HT procederà ad effettuare nel mese di Marzo 2021, o secondo data da stabilirsi tra le parti, un sopralluogo presso lo stabilimento o gli stabilimenti di produzione e alla verifica del perfetto funzionamento della fornitura, in contraddittorio con il fornitore;

- per i servizi di garanzia, assistenza e manutenzione si fa riferimento al paragrafo precedente (art 3).

Ad esito positivo delle verifiche, HT rilascerà al fornitore un certificato di verifica di conformità in loco, che non sostituisce comunque i certificati e le verifiche previsti a seguito della installazione della fornitura presso la sede di HT.

Il fornitore si obbliga ad effettuare la consegna della fornitura secondo le tempistiche sopra indicate, tenuto conto della programmazione dei lavori di completamento dei locali in cui la fornitura sarà installata, senza che il relativo differimento possa comportare maggiorazioni, indennizzi, risarcimenti o comunque incrementi di prezzo ad alcun titolo e di alcun tipo.

Eventuali ulteriori proroghe al termine concordato, su richiesta di HT, saranno comunicate al fornitore per iscritto che dovrà accettarle, senza possibilità di avanzare richieste di modifica del prezzo e/o alcuna domanda, azione, ragione, pretesa, richiesta risarcitoria di alcun tipo.

Il fornitore si obbliga altresì a svolgere le attività di installazione, training, garanzia, assistenza e manutenzione, e supporto tecnico specializzato, secondo le modalità e termini previsti all’art. 3 del presente contratto, nonché nell’ulteriore documentazione allo stesso allegata.

Nel caso in cui il fornitore non rispetti i termini concordati con HT, anche qualora dalla stessa eventualmente prorogati ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo, HT ha diritto a comminare al fornitore una penale giornaliera pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento di una somma complessiva massima di penali applicate, pari al 10% del corrispettivo contrattuale.

Al superamento di tale limite HT ha diritto di risolvere il presente contratto. Resta inoltre convenuto che, nel caso in cui il tempo di risoluzione dei guasti o malfunzionamenti superi il termine massimo di 30 (trenta) automaticamente prolungato per un periodo pari al tempo che si è reso necessario per il ripristino completo del funzionamento della fornitura.

# COLLAUDO IN FABBRICA

È prevista, come già richiamato nell’art 7, una fase di collaudo in fabbrica:

- per gli strumenti dal punto 3.1 al 3.6 nel mese di novembre 2020, o secondo quanto stabilito in fase di esecuzione contrattuale;

- per lo strumento di cui al punto 3.7 nel mese di marzo 2021, o secondo quanto stabilito in fase di esecuzione contrattuale.

Il collaudo in fabbrica dovrà essere effettuato in accordo tra le parti e potrà essere concordato in data differente rispetto a quanto sopra indicato, senza che il relativo differimento possa comportare maggiorazioni, indennizzi, risarcimenti o comunque incrementi di prezzo ad alcun titolo e di alcun tipo.

Il collaudo in fabbrica potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore in possesso del documento di identità, ovvero da un soggetto previamente indicato al Fornitore da HT e munito di copia del documento di identità.

# VERIFICA DI CONFORMITÀ

Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell’installazione e messa in funzione della Fornitura presso HT saranno eseguite le operazioni di verifica di conformità in contradditorio con il Fornitore, che ne sarà debitamente e tempestivamente informato.

Per verifica di conformità s'intende la verifica di funzionamento della Fornitura e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionalità indicate nella documentazione relativa alla procedura e nell’Offerta allegate e verificate durante il collaudo in fabbrica. La verifica di conformità riguarderà la totalità dei prodotti consegnati, dei montaggi effettuati e degli allacciamenti realizzati. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da HT, ovvero da persona preventivamente individuata e segnalata al Fornitore, e controfirmato dal Fornitore se presente. Laddove non presente alle operazioni di verifica di conformità, HT procederà alla presenza di testimoni ed invierà il verbale al Fornitore a mezzo PEC e il Fornitore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, ad HT entro i successivi quindici giorni. Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di verifica di conformità è a esclusivo carico del Fornitore. In caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di verifica di conformità negativa, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei prodotti, dopodiché si procederà a una nuova verifica di conformità, che avverrà con le modalità ed i termini di cui ai paragrafi precedenti; tutti gli oneri che HT dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, HT potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno del Fornitore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

# ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non prima, la data del relativo Certificato sarà considerata quale “Data di Accettazione” dell’intera Fornitura. L’accettazione della Fornitura non esonera, comunque, il Fornitore dal rispondere di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell’Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertate.

# TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEI BENI

HT acquisisce la proprietà della Fornitura alla data della consegna. Tuttavia, per il periodo compreso tra la consegna e la data di accettazione della Fornitura il rischio relativo al corretto funzionamento della Fornitura e più in generale qualsiasi rischio connesso allo stato della Fornitura resta a carico del Fornitore.

Il passaggio del rischio in capo ad HT avviene solo con l’Accettazione della Fornitura.

# RESPONSABILITÀ

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto; in particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad HT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi. Il Fornitore è pertanto obbligato a presentare idonea polizza RCT con massimale annuo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione), entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

# NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi. Il Fornitore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di HT. Sono applicabili le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto di competenza. Il Fornitore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell’ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di HT. Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite le prestazioni, e farà

rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Il Fornitore dovrà dotare il proprio personale e imporre l’uso, oltre che dei D.P.I. necessari per l'esecuzione del presente contratto, anche di quelli risultanti dalla verifica dei rischi specifici evidenziati durante l’eventuale sopralluogo.

# MACCHINE, ATTREZZATURE MATERIALI.

Le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera, le sostanze e/o i preparati che il Fornitore intenderà usare nell’esecuzione dell’appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza o conservazione.

Il Fornitore dovrà predisporre un elenco relativo alle attrezzature, macchine, mezzi d’opera, sostanze e/o preparati, ecc. che intende usare durante le attività necessarie per l’esecuzione della Fornitura. Ove richiesto da HT, il Fornitore dovrà fornire una certificazione rilasciata da un Ente competente in materia o, ove ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso dell’appalto; inoltre dovrà fornire le schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati utilizzati. In ogni caso tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera, le sostanze e/o preparati utilizzati presso HT saranno custodite a cura del Fornitore.

Gli eventuali interventi di manutenzione da effettuarsi su tali mezzi presso le sedi di HT dovranno essere preventivamente da questi autorizzati per iscritto. È fatto divieto al Fornitore di usare attrezzature, macchine, altri strumenti, sostanze e/o preparati di HT senza la preventiva autorizzazione scritta di questi; anche nel caso in cui l’autorizzazione venga concessa il Fornitore sarà comunque tenuto a verificare che tali beni siano idonei all’uso cui intende adibirli, e dovrà provvedere affinché i suoi dipendenti e/o subappaltatori ricevano un’idonea formazione e addestramento per l’utilizzo dei medesimi. I beni si considereranno concessi in comodato d’uso, dovranno essere utilizzati dai soli dipendenti autorizzati, resteranno di proprietà di HT e dovranno essere immediatamente riconsegnati a semplice richiesta di questi.

# CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la completa e corretta esecuzione del presente contratto è di euro 2.700.000,00 (duemilionisettecentomila/00), IVA esclusa, oltre euro € 2.319,75 (duemilatrecentodiciannove/75) per gli oneri della sicurezza, così suddivisi:

	€

	€

	€

€ 	( 	/00)

per l’erogazione, su chiamata, di servizi aggiuntivi di assistenza, formazione on the job, come dettagliati nell’Offerta del fornitore

Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente contratto, ivi inclusi gli oneri particolari indicati nella documentazione relativa alla procedura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, e dalle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità. Il Fornitore ha diritto al pagamento di acconti sull’importo dell’appalto in occasione del collaudo in fabbrica.

# FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fattura dovrà pervenire a HT a mezzo e-mail all’indirizzo: invoice@htechnopole.it.

Il pagamento del corrispettivo relativo alla Fornitura, dedotte le eventuali penali comminate, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario secondo la seguente modalità:

- Per i punti dal 3.1 al 3.6:

- euro 	pari al 20% del valore della fornitura relativa ai punti indicati, pagabili a 30 giorni alla firma del contratto;

- euro 	pari al 30% del valore della fornitura relativa ai punti indicati pagabili a 30 giorni a seguito del collaudo in fabbrica presso la sede del Fornitore (art 8 – Collaudo in Fabbrica);

- euro 	pari al 50% del valore della fornitura relativa ai punti indicati, pagabili a 30 giorni dall’Accettazione della fornitura presso la Fondazione di cui al precedente art.10 del presente contratto;

- Per il punto 3.7:

- euro 	pari al 20% del valore della fornitura relativa al punto indicato, pagabili a 30 giorni alla firma del contratto;

- euro 	pari al 30% del valore della fornitura relativa al punto indicato pagabili a 30 giorni a seguito del collaudo in fabbrica presso la sede del Fornitore (art 8 – Collaudo in Fabbrica);

- euro 	pari al 35% del valore della fornitura relativo al punto indicato, pagabili a 30 giorni dall’Accettazione della fornitura presso la Fondazione di cui al precedente art.10 del presente contratto;

- Per il servizio di manutenzione:

- Euro_ 	pari al 15% del valore del 3.7, da dilazionare sui 3 anni di maintenance;

  - € 	pari al 5% allo scadere del 1° anno di manutenzione

  - € 	pari al 5% allo scadere del 2° anno di manutenzione

  - € 	pari al 5% allo scadere del 3° anno di manutenzione

- € 	a titolo di servizi aggiuntivi verrà corrisposto a misura, pagabili a 30 giorni dalla data di ricezione del servizio.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, il Fornitore comunica che l’IBAN dedicato sul quale ricevere i pagamenti è il seguente NL56HSBC0786496835, relativo al conto aperto presso la banca HSBC, Agenzia di Amsterdam e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono:

- il Sig. Alberto Tinti, nato a Bologna (BO), il 19/04/1965, cod. fisc. TNTLRT65D19A944G, residente a Castel Maggiore (BO) Via Dante Alighieri n. 10 – CAP 40013, domiciliato per la carica in Viale Monte Nero, 84 – Milano – firma singola;

- il Sig. Petrus Thomes Adrianus van der Zande, nato a Halsteren (Paesi Bassi) il 20/02/1966, cod. fisc.

VNDPRS66B20Z126H, domiciliato per la carica in Viale Monte Nero, 84– Milano – firma congiunta;

- il Sig. David Laurie , nato a Aylesbury Gran Bretagna il 14/12/1973 , cod. fisc., domiciliato per la carica in Viale Monte Nero 84, Milano– firma congiunta;

Il Fornitore s’impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’inadempimento del Fornitore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. HT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell’appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/2010.

# RISOLUZIONE

In caso d’inadempienza del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, troverà applicazione l’istituto della risoluzione di cui all’art. 108 del Codice Appalti. In caso di risoluzione, totale o parziale, HT si riserva la facoltà di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria di cui in premessa, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento anche dell’eventuale maggior danno. In ogni caso, resta inteso che HT potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- mancanza o perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 così come emendato dal D. Lgs. 218/2012);

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;

- qualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull’oggetto delle prestazioni dedotte nel presente contratto;

- cessione del contratto o dei crediti derivanti dall’esecuzione dello stesso;

- inosservanza degli obblighi di riservatezza;

- qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del successivo art.

23 “Trasparenza”;

- al raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell’importo contrattuale;

# RECESSO

HT ha facoltà, per cause non imputate a propria volontà, ma determinati da forza maggiore, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno giorni 20 (venti), da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a HT. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

# PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MANLEVA

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, HT è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Fornitore delle suddette azioni giudiziarie.

Nell’ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al paragrafo precedente proposte nei confronti di HT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, HT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

# SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara di non voler ricorrere al subappalto.

# DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso d’inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo HT, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

# RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di HT di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è anche responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, HT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad HT.

# TRASPARENZA

Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

- dichiara che tutte le attività riferite al presente affidamento e successiva esecuzione del contratto si sono svolte e si svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d’interesse atteso che lo stesso, o i soggetti che agiscono per suo conto, non sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di altro interesse personale che può costituire una minaccia alla sua stessa imparzialità e indipendenza nell’ambito del presente affidamento e della sua stessa esecuzione.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

# ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata e registrazione. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’IVA, secondo il regolamento della Comunità Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di forniture soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1, lettera “b” della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

# CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Fornitore presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte di HT ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), HT dichiara che è il soggetto responsabile

del trattamento dei dati personali è 	; nonché che le finalità del trattamento sono 	.

# COMUNICAZIONI E RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per conto della Committente è Alessandro Vannini.

Salvo diverse disposizioni, HT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con i competenti uffici della HT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di HT.

Il	Fornitore	designa,	quale	proprio	Referente,	Fabio	Fantini	reperibile	ai	seguenti	recapiti: fabio.fantini@thermofisher.com , PEC per le comunicazioni: fei.italia@legalmail.it al quale HT potrà rivolgersi

per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Eventuali variazioni dei nominativi sopra indicati dovranno essere comunicate a mezzo pec.

# FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È escluso il ricorso all’arbitrato. La legge applicabile è quella Repubblica italiana.

Allegati:

  - SCHEDE TECNICHE E MANUALI DI PRE-INSTALLAZIONE







= = = = = = = = = = = = = = =

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.

| HT Il Direttore | Fornitore Il Legale Rappresentante |
| --- | --- |